Estimación de horas del equipo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rol | Tarea | Horas |
| Tester1  Rodrigo | Realizar plan de pruebas | 2 |
| Bitácora de pruebas | 2 |
| Prueba unitaria. 10 pruebas a realizar (por definir hasta revisar las historias de usuario) | 6 |
| Documento | 1 |
| Prueba de funcionalidad | 6 |
| Documento | 1 |
| Horas totales | | **18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rol | Tarea | Horas |
|  | Realizar plan de pruebas | 2 |
|  | Bitácora | 2 |
| Tester2  Arath | Prueba e usabilidad. 8 pruebas a realizar | 6 |
| Documento | 1 |
| Prueba de rendimiento. 4 pruebas a realizar | 6 |
| Documento | 1 |
| Horas totales | | **18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rol | Tarea | Horas |
| Analista  Samantha | Estimación de horas | 4 |
| Documento | 1 |
| Diagrama de procesos | 5 |
| Documento | 1 |
| Historias de Usuarios | 5 |
| Documento | 1 |
| Horas totales | | **17** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rol | Tarea | Horas |
| Documentador Jennifer | Documentos versionados | 4 |
| Documento | 1 |
| Realizar plan de versiones | 4 |
| Documento | 1 |
| Nomenclatura asignatura y autorizada | 4 |
| Documento | 1 |
| Horas totales | | **15** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rol | Tarea | Horas |
| Scrum Master Jennifer | Realizar scrum board en jira | 4 |
| Priorización de actividades | 4 |
| Documento | 1 |
| Actividades digitales | 4 |
| Documento | 1 |
| Autorizar realización de procesos | 4 |
| Documento | 1 |
| Horas totales | | **19** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rol | Tarea | Horas |
| Diseñador Edwin | Bosquejo de pantalla reportes | 2 |
| Wireframe de pantalla reportes | 2 |
| mockups de pantalla reportes | 2 |
| Documento | 1 |
| Bosquejo de pantalla de administrador | 2 |
| wireframes de pantalla de administrador | 2 |
| Mokups de pantalla de administrador | 2 |
| Documento | 1 |
| Bosquejo de pantalla talleres | 2 |
| wireframes de pantalla talleres | 2 |
| mockups de pantalla talleres | 2 |
| Documento | 1 |
| Bosquejo de pantalla registro | 2 |
| Wireframe de pantalla registro | 2 |
| mockups de pantalla registro | 2 |
| Documento | 1 |
| Bosquejo de pantalla de login | 2 |
| wireframes de pantalla de login | 2 |
| Mokups de pantalla de login | 2 |
| Documento | 1 |
| Bosquejo de pantalla principal | 2 |
| wireframes de pantalla principal | 2 |
| mockups de pantalla principal | 2 |
| Documento | 1 |
| Total de horas | | **42** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rol | Tarea | Horas |
| Product Owner  Zurizadai | Reunión con el cliente | 4 |
| Documento | 1 |
| Estimación de horas | 4 |
| Documento | 1 |
| Contrato con el cliente | 2 |
| Documento firmado | 1 |
| Autorización de actividades | 4 |
| Documento | 1 |
| Horas totales | | **18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rol | Tarea | Horas |
| Programador Back end  Adalberto | Pantalla home | 3 |
| Documento | 1 |
| Pantalla registro | 4 |
| Documento | 1 |
| Pantalla login | 4 |
| Documento | 1 |
| Pantalla admin | 16 |
| Documento | 1 |
| Pantalla reportes | 11 |
| Documento | 1 |
| Pantalla servicios | 14 |
| documento | 1 |
| Horas totales | | **58** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rol | Tarea | Horas |
| Programador Front end  Edwin | Pantalla home | 5 |
| Documento | 1 |
| Pantalla login | 5 |
| Documento | 1 |
| Pantalla registro | 5 |
| Documento | 1 |
| Pantalla administradora | 10 |
| Documento | 1 |
| Pantalla talleres | 5 |
| Documento | 1 |
| Pantalla reportes | 5 |
| Documento | 1 |
| Horas totales | | **41** |